ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку веб-платформы

«Чего хочет Красноярск?»

| Версия | 1.1 |
| --- | --- |
| Статус | Для повторного согласования |
| Дата документа | 29 июля 2026 года |
| Целевая дата Релиза 1 | 28 августа 2026 года |
| Целевая дата Релиза 2 | 7 сентября 2026 года |

Красноярск, 2026

Лист согласования и версий

| Версия | Дата | Статус | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24.07.2026 | Для согласования | Материалы проекта и заполненный бриф |
| 1.1 | 29.07.2026 | Для повторного согласования | Комментарии и правки заказчика к версии 1.0 |

Настоящее ТЗ является основанием для оценки и разработки после письменного согласования заказчиком. Требования, появившиеся после согласования, оформляются как изменения с отдельной оценкой влияния на сроки и стоимость.

1. Основания для подготовки ТЗ

Документ подготовлен на основании презентации проекта, трехэтапной модели реализации, заполненного брифа, обсуждений по авторизации и картографическому модулю, а также комментариев и исправлений заказчика к версии 1.0.

Ключевое уточнение версии 1.1: на закрытом экспертном этапе эксперты не работают в платформе. Инициативы собираются организаторами вне сайта и вручную вносятся администратором. Авторизация пользователей, самостоятельная подача инициатив и голосование запускаются только на публичном этапе.

2. Цель разработки

Создать адаптивную веб-платформу для публикации, систематизации, картографического отображения, модерации и рейтингового отбора инициатив по развитию Красноярска.

- Релиз 1 обеспечивает административное внесение и подготовку первых экспертных инициатив без доступа экспертов к сайту.

- Релиз 2 открывает каталог жителям, добавляет авторизацию через VK ID, самостоятельную подачу инициатив и голосование.

- Итоговый топ-20 оформляется отдельно от публичного рейтинга и управляется администратором.

3. Ключевые решения версии 1.1

| Тема | Решение |
| --- | --- |
| Экспертный этап | Эксперты не имеют учетных записей и доступа к платформе. Администратор вручную вносит собранные вне сайта инициативы. |
| Авторизация | В Релизе 1 используется только административная авторизация. VK ID включается в Релизе 2 для жителей. |
| Личный кабинет | Не разрабатывается. После отправки инициативы пользователь не отслеживает статус и не получает обратную связь. |
| Модерация | Администратор самостоятельно редактирует, публикует либо архивирует инициативу. Запросы уточнений автору отсутствуют. |
| Уведомления | Пользовательские уведомления, email, СМС и сообщения VK не входят в объем. |
| Голосование | Авторизованный пользователь может голосовать за любое количество инициатив, но не более одного раза за каждую. |
| Территория | Поддерживаются один район, несколько районов и общегородская инициатива. |
| Юридические материалы | В состав включается подготовка базового комплекта текстов и правил с учетом специфики проекта; окончательное утверждение выполняет заказчик. |

4. Этапы и границы проекта

4.1. Релиз 1 — закрытый административный этап до 28.08.2026

- Публичная информационная главная страница или страница предварительного запуска.

- Административная авторизация и персональные учетные записи администраторов.

- Ручное внесение администратором экспертных инициатив, собранных вне сайта.

- Загрузка до 5 изображений JPG/JPEG/PNG размером до 10 МБ каждое.

- Управление категориями, районами и общегородскими инициативами.

- Установка адреса и геометки для инициатив, привязанных к конкретному месту.

- Каталог, карта и карточка инициативы в режиме административного просмотра.

- Редактирование инициатив с сохранением истории версий.

- Публикация, снятие с публикации и архивирование инициатив.

- Статистика и Excel-выгрузка.

- Настройки публичности каталога, приема инициатив и голосования.

В Релизе 1 отсутствуют: учетные записи экспертов, приглашения экспертов, VK ID для экспертов, личные кабинеты, самостоятельная подача инициатив пользователями, голосование, запросы уточнений и пользовательские уведомления.

4.2. Релиз 2 — публичный этап до 07.09.2026

- Открытие каталога, карты и карточек инициатив без авторизации.

- Авторизация жителей через VK ID для подачи инициатив и голосования.

- Создание минимальной технической учетной записи без личного кабинета.

- Самостоятельная подача инициатив авторизованными пользователями.

- Модерация входящих инициатив администратором без переписки с автором.

- Голосование: один пользователь — один голос за конкретную инициативу; число инициатив, за которые можно проголосовать, не ограничивается.

- Защита от массовой накрутки и журналирование аномальной активности.

- Сортировка и фильтр по популярности.

- Публичный рейтинг и отдельное ручное включение инициатив в топ-20.

- Публичная страница результатов проекта.

- Опциональная предварительная маркировка потенциально проблемного текста без автоматического отклонения.

5. Пользователи и права

| Роль | Права |
| --- | --- |
| Посетитель | Просмотр информационных страниц. После публичного запуска — просмотр каталога, карты, карточек и результатов без входа. |
| Авторизованный пользователь | После входа через VK ID может подать инициативу и голосовать. Личный кабинет, история заявок и статусы не предоставляются. |
| Администратор | Вход в административную панель; создание, редактирование, публикация и архивирование инициатив; управление категориями, пользователями, настройками, статистикой и выгрузками. |

Отдельная роль «Эксперт» отсутствует. Эксперт может быть указан в качестве источника или автора инициативы, которую вручную внес администратор, но не является пользователем системы.

6. Режимы работы платформы

| Режим/флаг | Назначение |
| --- | --- |
| PRELAUNCH | Посетителю доступна информационная главная страница; каталог и карта скрыты. Администратор работает с идеями и предварительным просмотром. |
| PUBLIC_CATALOG | Открывает гостям каталог, карту и карточки опубликованных инициатив. |
| PUBLIC_SUBMISSION | Разрешает авторизованным через VK ID пользователям отправлять инициативы. |
| VOTING | Разрешает авторизованным через VK ID пользователям голосовать. |
| RESULTS | Открывает публичную страницу рейтинга и топ-20. |

Флаги включаются независимо в административной панели и не требуют выпуска новой сборки приложения.

7. Пользовательские процессы

7.1. Закрытый экспертный этап

1. Организаторы получают идеи экспертов вне платформы: на встречах, в переписке, анкетах или иных каналах.

2. Администратор входит в административную панель.

3. Администратор создает новую инициативу, указывает источник «Экспертная», при необходимости имя и организацию эксперта.

4. Администратор заполняет данные инициативы, добавляет изображения и геометку.

5. Инициатива сохраняется как черновик либо публикуется для административного предварительного просмотра.

6. После включения публичного каталога опубликованные инициативы становятся доступны посетителям.

7.2. Публичная подача инициативы

1. Посетитель открывает форму «Предложить идею».

2. Система предлагает войти через VK ID.

3. После входа создается или обновляется минимальная техническая учетная запись.

4. Пользователь принимает актуальные правила участия и согласия.

5. Пользователь заполняет форму и отправляет инициативу.

6. Система показывает подтверждение: идея принята на рассмотрение; публикация не гарантируется, обратная связь и отслеживание статуса не предоставляются.

7. Администратор проверяет, при необходимости редактирует и либо публикует, либо архивирует инициативу.

7.3. Голосование

1. Пользователь входит через VK ID.

2. На карточке инициативы пользователь нажимает кнопку голосования и подтверждает действие.

3. Система проверяет, что этот пользователь ранее не голосовал за данную инициативу.

4. Голос записывается и не может быть отменен пользователем.

5. Пользователь может повторить процесс для любого количества других инициатив.

8. Состав данных инициативы

| Поле | Требование | Обязательность |
| --- | --- | --- |
| Название | Строка, 10–150 символов | Да |
| Описание инициативы | Текст, 50–3000 символов | Да |
| Категория | Одна активная категория | Да |
| Территория | Один район, несколько районов или «Весь город» | Да |
| Привязка к месту | Переключатель «Инициатива относится к конкретному месту» | Да |
| Адрес | Строка до 300 символов | Если есть привязка к месту |
| Геометка | Выбор точки на карте; координаты сохраняются системой | Если есть привязка к месту |
| Изображения | До 5 JPG/JPEG/PNG, каждое до 10 МБ | Нет |
| Источник инициативы | Экспертная / житель; для публичной формы задается автоматически | Да |
| Автор/эксперт | Имя и организация для инициатив, внесенных администратором | Нет; публичность настраивается |
| Согласия | Правила участия и документы по персональным данным | Для публичной подачи |

Поле «Проблема» как отдельное поле исключено. Администратор может привести описание к редакционному формату, при этом исходная версия публичной заявки сохраняется в истории.

8.1. Начальный перечень категорий

- Благоустройство и общественные пространства

- Транспорт и дорожная инфраструктура

- Экология

- Социальная сфера

- Культура

- Спорт

- Молодёжь

- Волонтёрство и благотворительность

- Домашние питомцы

- Предпринимательство

- Парки

- Электронные проекты — рабочее наименование

- Другие сферы

Категории создаются, переименовываются, сортируются и отключаются администратором. Окончательное наименование категории «Электронные проекты» подлежит подтверждению.

8.2. Территории

Предзаполняются районы: Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Свердловский, Советский, Центральный.

- Можно выбрать один или несколько районов.

- Для общегородской инициативы выбирается значение «Весь город».

- Если инициатива привязана к конкретному месту, точка должна находиться в согласованной границе Красноярска.

9. Внутренняя статусная модель

| Код | Отображение в админке | Назначение |
| --- | --- | --- |
| DRAFT | Черновик | Инициатива внесена администратором, но еще не готова к публикации. |
| MODERATION | На модерации | Публичная заявка ожидает решения администратора. |
| PUBLISHED | Опубликована | Доступна в каталоге и, при наличии геометки, на карте. |
| ARCHIVED | Не опубликована / архив | Не отображается публично; используется для не прошедших модерацию и снятых инициатив. |

Признак «В топ-20» хранится отдельно от статуса публикации. Пользователю внутренняя статусная модель не показывается.

10. Функциональные требования

| ID | Этап | Требование |
| --- | --- | --- |
| ADM-AUTH-01 | MVP | Система поддерживает вход администратора по персональному логину и паролю; пароль хранится только в виде стойкого хэша. |
| ADM-AUTH-02 | MVP | Администраторские сессии хранятся в HttpOnly Secure cookie; поддерживаются выход и принудительное завершение сессии. |
| PUB-AUTH-01 | Релиз 2 | Система поддерживает актуальный VK ID. Пароли VK не передаются и не хранятся платформой. |
| PUB-AUTH-02 | Релиз 2 | По стабильному идентификатору VK создается одна минимальная локальная учетная запись без личного кабинета. |
| PUB-AUTH-03 | Релиз 2 | Заблокированный пользователь не может подавать инициативы и голосовать. |
| MODE-01 | MVP | Администратор независимо управляет публичностью каталога, приемом заявок, голосованием и страницей результатов. |
| IDEA-01 | MVP | Администратор может вручную создавать экспертные инициативы и сохранять их как черновик или публиковать. |
| IDEA-02 | Релиз 2 | Авторизованный пользователь может отправить инициативу после принятия актуальных правил и согласий. |
| IDEA-03 | Релиз 2 | После отправки показывается только подтверждение приема; личный кабинет и отслеживание статуса отсутствуют. |
| IDEA-04 | MVP | Форма и ограничения соответствуют разделу 8. |
| IDEA-05 | MVP | При привязке к месту адрес и геометка обязательны; геометка проверяется по допустимой геометрии города. |
| IDEA-06 | MVP | Система хранит исходную публичную заявку и все последующие редакции администратора. |
| MEDIA-01 | MVP | Сервер проверяет MIME, сигнатуру, размер и безопасность изображения. |
| MEDIA-02 | MVP | Из изображений удаляются EXIF-метаданные; создаются оптимизированная версия и миниатюра. |
| CAT-01 | MVP | Каталог отображает только опубликованные инициативы при включенном публичном каталоге. |
| CAT-02 | MVP | Каталог поддерживает поиск по названию и описанию, фильтры по категориям и территориям, пагинацию. |
| CAT-03 | Релиз 2 | Каталог поддерживает сортировку и фильтр по количеству действительных голосов. |
| MAP-01 | MVP | Карта реализуется на Leaflet и использует OSM-совместимый сменный источник тайлов. |
| MAP-02 | MVP | На карте отображаются опубликованные инициативы с геометкой; близкие точки группируются. |
| MAP-03 | MVP | Карта поддерживает фильтры, краткую карточку и переход на страницу инициативы. |
| MAP-04 | MVP | Проверка допустимой точки выполняется на клиенте и сервере по согласованному GeoJSON-полигону. |
| MOD-01 | MVP | Администратор видит список черновиков, заявок на модерации, опубликованных и архивных инициатив. |
| MOD-02 | MVP | Администратор может редактировать текст, категорию, территории, адрес, геометку, изображения и сведения об авторе. |
| MOD-03 | MVP | Каждое изменение создает неизменяемую ревизию с пользователем, датой и причиной/комментарием. |
| MOD-04 | MVP | Администратор может опубликовать, снять с публикации, архивировать и восстановить инициативу. |
| USER-01 | Релиз 2 | Администратор видит список технических учетных записей пользователей, дату регистрации, активность, число инициатив и голосов. |
| USER-02 | Релиз 2 | Администратор может заблокировать или разблокировать пользователя с внутренним комментарием. |
| VOTE-01 | Релиз 2 | Голосовать может только активный пользователь, авторизованный через VK ID. |
| VOTE-02 | Релиз 2 | Для пары пользователь–инициатива допускается не более одного голоса; количество разных инициатив не ограничивается. |
| VOTE-03 | Релиз 2 | Перед голосованием показывается подтверждение; пользователь не может отменить записанный голос. |
| VOTE-04 | Релиз 2 | Рейтинг учитывает только действительные голоса, не исключенные администратором. |
| VOTE-05 | Релиз 2 | Применяются rate limit и сигналы аномальности: частота, IP-хэш, user-agent-хэш и время действий. |
| VOTE-06 | Релиз 2 | Администратор может исключить подозрительный голос из рейтинга; запись сохраняется в аудите. |
| TOP-01 | Релиз 2 | Публичный рейтинг рассчитывается по количеству действительных голосов. |
| TOP-02 | Релиз 2 | Признак «В топ-20» присваивается администратором вручную и может не совпадать с первыми 20 строками рейтинга. |
| ADMIN-01 | MVP | Административная панель доступна только учетным записям ADMIN; все действия журналируются. |
| STAT-01 | MVP | Статистика показывает инициативы по статусам, источникам, категориям и территориям. |
| STAT-02 | Релиз 2 | Добавляются пользователи, голосующие, действительные/исключенные голоса и рейтинг. |
| EXP-01 | MVP | Администратор формирует XLSX-выгрузку по инициативам, авторам/источникам, голосам, статистике и топ-20. |
| CONTENT-01 | MVP | Публичная часть содержит главную, описание проекта, категории, каталог, карту, карточку, форму подачи, правила, юридические тексты и контакты. |
| SEO-01 | Релиз 2 | Публичные страницы имеют title/description, Open Graph, человекочитаемые URL, sitemap и robots. |

11. Публичные экраны

1. Главная страница: суть проекта, этапы, показатели и призыв предложить идею.

2. Сферы развития города: карточки активных категорий.

3. Каталог инициатив: поиск, фильтры, сортировка и пагинация.

4. Карта инициатив.

5. Карточка инициативы.

6. Форма подачи инициативы — Релиз 2.

7. Вход через VK ID и обработка callback — Релиз 2.

8. Экран подтверждения отправки без статуса и дальнейшей обратной связи — Релиз 2.

9. Правила участия и подачи инициатив.

10. Правила модерации.

11. Правила голосования — Релиз 2.

12. Политика обработки персональных данных и согласия.

13. О проекте, партнеры и контакты.

14. Страница рейтинга и топ-20 — Релиз 2.

12. Административная панель

1. Вход администратора.

2. Обзор с ключевыми показателями.

3. Все инициативы с фильтрами по статусу, источнику, категории и территории.

4. Создание экспертной инициативы администратором.

5. Очередь публичных инициатив на модерации — Релиз 2.

6. Карточка инициативы с исходной версией и историей редакций.

7. Управление опубликованными и архивными инициативами.

8. Управление пользователями и блокировками — Релиз 2.

9. Управление категориями.

10. Статистика и рейтинги.

11. Excel-выгрузки.

12. Настройки публичности каталога, подачи, голосования и результатов.

13. Журнал административных действий.

13. Голосование и защита от накруток

- Авторизация через VK ID является обязательной для голосования.

- Один локальный пользователь может отдать один голос за конкретную инициативу.

- Пользователь может голосовать за любое количество разных инициатив.

- Голос не отменяется; перед записью показывается подтверждение.

- VK ID снижает анонимную накрутку, но не подтверждает проживание в Красноярске и не исключает несколько аккаунтов одного человека.

- IP-адрес и характеристики устройства используются только как сигналы риска, а не как единственное основание блокировки.

- Система хранит хэши IP и user-agent, частоту, время и флаги аномальности.

- Администратор может исключить подозрительный голос из рейтинга без физического удаления записи.

- Публичный рейтинг и итоговый топ-20 являются разными сущностями.

14. Карта и геоданные

- Клиентская библиотека: Leaflet либо эквивалент с открытым API.

- Картографические данные: OpenStreetMap.

- Производственные тайлы: отдельный сменный поставщик; бесплатный tile.openstreetmap.org допускается только для разработки и тестовой нагрузки.

- Обязательная видимая атрибуция OpenStreetMap и поставщика тайлов.

- Координаты хранятся в собственной БД в WGS84.

- Граница Красноярска хранится как GeoJSON и проверяется на клиенте и сервере.

- Адрес вводится вручную; обратное геокодирование подключается как отдельная опция и не является критической зависимостью.

15. Юридические тексты и правила

В объем разработки включается подготовка первичных редакций текстов с учетом механики проекта и их размещение на платформе. Разработчик структурирует документы и адаптирует их к фактическим пользовательским процессам, но не заменяет юридическую экспертизу оператора персональных данных.

- Правила участия и подачи инициатив.

- Правила модерации и основания для непубликации.

- Правила голосования и положение о возможном исключении аномальных голосов.

- Пользовательское соглашение или условия использования платформы.

- Политика обработки персональных данных.

- Согласие на обработку персональных данных.

- Согласие на публичное отображение имени автора — только если заказчик решит показывать имя.

- Информация об операторе персональных данных и порядке обращения по вопросам удаления/уточнения данных.

Заказчик предоставляет реквизиты оператора, контактные данные, сроки хранения, выбранный состав собираемых данных и утверждает итоговые редакции до публичного запуска.

16. Статистика и Excel-выгрузка

- Релиз 1: количество экспертных инициатив, черновиков, опубликованных и архивных инициатив; распределение по категориям, территориям и наличию геометки.

- Релиз 2: зарегистрированные пользователи, публичные заявки, число голосующих, действительные и исключенные голоса, рейтинг.

- XLSX содержит листы «Инициативы», «Авторы и источники», «Голоса», «Статистика», «Топ-20».

- Даты выгружаются как даты; статусы, категории и территории — человекочитаемыми значениями.

- Токены VK ID, хэши сессий, IP/user-agent хэши и иные служебные секреты не выгружаются.

17. Модель данных

| Сущность | Основные поля | Назначение |
| --- | --- | --- |
| AdminUser | id, login/email, password_hash, status, last_login_at, created_at | Персональная административная учетная запись. |
| User | id, vk_subject_id, status, display_name, avatar_url, consent_versions, created_at, last_login_at | Минимальная техническая учетная запись пользователя VK ID без личного кабинета. |
| Category | id, name, slug, description, icon, color, sort_order, is_active | Категории инициатив. |
| District | id, name, geometry_optional, sort_order, is_active | Районы Красноярска. |
| Idea | id, public_number, slug, source_type, author_user_id_optional, expert_name_optional, expert_org_optional, title, description, category_id, territory_type, address, latitude, longitude, status, is_top20, submitted_at, published_at | Основная запись инициативы. |
| IdeaDistrict | idea_id, district_id | Связь инициативы с одним или несколькими районами. |
| IdeaImage | id, idea_id, original_key, optimized_key, thumbnail_key, sort_order, mime_type, size | До 5 изображений. |
| IdeaRevision | id, idea_id, actor_admin_id, snapshot_json, reason, created_at | История редакций и аудит. |
| Vote | id, idea_id, user_id, status, ip_hash, ua_hash, anomaly_flags, created_at, excluded_by, exclusion_reason | Голосование Релиза 2; уникальность idea_id + user_id. |
| LegalDocument | id, type, version, content, published_at, is_active | Версии правил и юридических текстов. |
| ConsentAcceptance | id, user_id, document_type, version, accepted_at, technical_id | Факт принятия актуальных документов. |
| AdminAuditLog | id, actor_id, action, entity_type, entity_id, before_json, after_json, created_at | Журнал административных действий. |
| SystemSetting | key, value, updated_by, updated_at | Публичность, голосование, лимиты и интеграции. |

18. Рекомендуемый API

| Метод/маршрут | Назначение |
| --- | --- |
| GET /api/public/config | Категории, территории и флаги публичности. |
| GET /api/public/ideas | Каталог с поиском, фильтрами, сортировкой и пагинацией. |
| GET /api/public/ideas/{slug} | Публичная карточка инициативы. |
| GET /api/public/map/ideas | Облегченные данные маркеров. |
| GET /api/auth/vk/start и /callback | Авторизация VK ID — Релиз 2. |
| GET /api/auth/session | Состояние текущей публичной сессии без личного кабинета. |
| POST /api/ideas | Публичная подача инициативы — Релиз 2. |
| POST /api/ideas/{id}/vote | Голосование — Релиз 2. |
| POST /api/admin/auth/login | Вход администратора. |
| GET/POST /api/admin/ideas | Список и ручное создание инициатив. |
| GET/PATCH /api/admin/ideas/{id} | Карточка и редактирование инициативы. |
| POST /api/admin/ideas/{id}/action | Публикация, архивирование, восстановление, top-20. |
| GET /api/admin/users | Пользователи и блокировки — Релиз 2. |
| GET/POST/PATCH /api/admin/categories | Управление категориями. |
| GET /api/admin/statistics | Агрегированная статистика. |
| POST /api/admin/exports | Создание XLSX-выгрузки. |
| GET/PATCH /api/admin/settings | Настройки публичности и интеграций. |

Конкретные схемы запросов и ответов фиксируются в OpenAPI после утверждения ТЗ.

19. Рекомендуемая архитектура и размещение

| Компонент | Решение |
| --- | --- |
| Веб-приложение | React + TypeScript либо эквивалентный поддерживаемый стек. |
| Серверная часть | REST API на Node.js/NestJS либо эквивалентном фреймворке. |
| База данных | PostgreSQL 15+; миграции хранятся в репозитории. |
| Файлы | S3-совместимое объектное хранилище на территории РФ, стартовый объем от 50 ГБ. |
| Карта | Leaflet; OSM-совместимый поставщик тайлов, заменяемый конфигурацией. |
| Прокси и TLS | Nginx или эквивалент, HTTPS, ограничение размеров запросов и rate limit. |
| Развертывание | Docker Compose; отдельные staging и production окружения. |
| Сервер | Стартовая конфигурация: 4 vCPU, 8 ГБ RAM, 80+ ГБ NVMe; уточняется по нагрузочному тесту. |
| Резервирование | Автоматические копии БД и конфигурации; версии приложения фиксируются тегами релиза. |
| Размещение | Российский облачный/VPS-провайдер. Внешние сервисы оплачивает заказчик, если КП не предусматривает иное. |

20. Информационная безопасность и персональные данные

- Все внешние соединения выполняются по HTTPS.

- Защита от CSRF, XSS, SQL-инъекций, перебора сессий и небезопасных загрузок.

- Секреты и ключи не хранятся в исходном коде.

- Доступ к административному API проверяется сервером для каждого запроса.

- Пароли администраторов хранятся в виде Argon2/bcrypt-хэшей.

- Токены VK ID не включаются в логи и выгрузки; долгоживущие токены шифруются при необходимости хранения.

- Согласия фиксируются с версией документа, датой и техническим идентификатором.

- Публично не показываются контакты и идентификаторы автора без отдельного решения и согласия.

- Персональные данные и резервные копии размещаются на инфраструктуре в Российской Федерации.

- Изображения очищаются от EXIF.

- Административные изменения, публикации, архивирование и блокировки журналируются.

21. Нефункциональные требования

| ID | Область | Требование |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Адаптивность | Корректная работа при ширине 360–1920 px; приоритет смартфоны и настольные браузеры. |
| NFR-02 | Браузеры | Последние две стабильные версии Chrome, Edge, Firefox и Safari на дату приемки. |
| NFR-03 | Язык | Русский язык; мультиязычность не требуется. |
| NFR-04 | Производительность | Основной контент обычных страниц загружается до 3 секунд при нормальном соединении; карта загружается лениво. |
| NFR-05 | Нагрузка | Не менее 200 одновременных сессий, 20 запросов/с 15 минут и краткий пик 50 запросов/с без ошибок 5xx более 1%. |
| NFR-06 | Доступность | Клавиатурная навигация, видимый фокус, подписи полей, контраст и alt; базовое соответствие WCAG 2.1 AA без сертификации. |
| NFR-07 | Доступность сервиса | Целевой уровень 99,5% в период кампании при инфраструктуре с соответствующим SLA. |
| NFR-08 | Резервное копирование | Ежедневная копия БД, хранение не менее 14 дней; регулярная проверка восстановления. |
| NFR-09 | Восстановление | Целевые показатели: RPO до 24 часов, RTO до 4 часов. |
| NFR-10 | Логирование | Структурированные журналы ошибок, административных действий и фоновых задач; минимизация персональных данных. |
| NFR-11 | Мониторинг | Контроль доступности, ошибок, диска, сертификата и резервных копий. |

22. Дизайн

- Визуальная основа — презентация проекта: красный, синий, бежевый, геометрические формы и символика 400-летия Красноярска.

- Переносится дизайн-система, а не слайдовая композиция: цвета, типографика, карточки, кнопки, формы, статусы и карта.

- Интерфейс должен быть мобильным, читаемым и не зависеть от изображений презентации.

- Подготавливается одно основное дизайн-направление.

- Заказчик согласует макеты и промежуточные результаты в течение 2 рабочих дней.

- Окончательное решение по интерфейсу и функционалу принимает Власов Виталий.

23. Критерии приемки

| Область | Проверка |
| --- | --- |
| Административный вход | Персональный администратор входит в панель; неавторизованный запрос к admin API получает отказ. |
| Внесение экспертных идей | Администратор создает инициативу, указывает источник/эксперта, категорию, территорию, изображения и геометку. |
| Модерация | Администратор редактирует, публикует и архивирует инициативу; изменения сохраняются в истории. |
| Публичность | До включения публичного каталога посетитель видит только информационную страницу; после включения видит опубликованные инициативы. |
| Карта | Опубликованная инициатива с геометкой появляется на карте; фильтры и переход в карточку работают; недопустимая точка блокируется. |
| Публичная подача, Релиз 2 | Пользователь входит через VK ID, принимает документы, отправляет инициативу и видит только подтверждение приема. |
| Отсутствие кабинета | Пользователю не предоставляются список собственных инициатив, статусы, переписка и уведомления. |
| Голосование, Релиз 2 | Пользователь голосует за несколько разных идей, но повторный голос за одну идею не создается; отмена недоступна. |
| Антифрод | Аномальные сигналы фиксируются; исключенный голос не влияет на рейтинг. |
| Выгрузка | XLSX открывается без ошибок, содержит согласованные листы и человекочитаемые значения. |
| Юридические страницы | Размещены утвержденные заказчиком тексты и фиксируются версии принятых пользователем документов. |
| Безопасность | Запрещенный тип файла блокируется; секреты отсутствуют в клиентском коде и выгрузках. |
| Нагрузка | Система проходит согласованный профиль нагрузочного теста без критической деградации. |

Критическим считается дефект, блокирующий административный вход, внесение, сохранение, публикацию, карту, публичную подачу, голосование, сохранность данных или административный доступ. Критические и блокирующие дефекты устраняются до подписания акта.

24. Календарный план

| Период | Работы |
| --- | --- |
| 29–31 июля | Фиксация ТЗ, выбор инфраструктуры, согласование домена, подготовка административной авторизации и структуры данных. |
| 30 июля – 5 августа | Прототипы ключевых экранов, дизайн-система, API и схема БД; согласование не более 2 рабочих дней. |
| 3–14 августа | Административная панель, ручное внесение инициатив, файлы, категории, каталог, карта, карточки и история редакций. |
| 10–18 августа | Статистика, Excel-выгрузка, настройки публичности, интеграционное и нагрузочное тестирование. |
| 18 августа | Передача релиз-кандидата Релиза 1 на staging. |
| 19–27 августа | 7 рабочих дней приемочного тестирования и исправление критических/блокирующих дефектов. |
| 28 августа | Размещение и сдача Релиза 1 на рабочем домене. |
| 29 августа – 7 сентября | Релиз 2: VK ID, публичная подача, пользователи, голосование, антифрод, популярность, юридические документы и публичный запуск. |

График исполним при фиксации требований, своевременном предоставлении реквизитов и материалов, регистрации домена и приложения VK ID, а также согласовании каждого результата не более 2 рабочих дней.

25. Передаваемый комплект

- Исходный код frontend и backend в Git-репозитории.

- Схема БД и миграции.

- Dockerfile/Docker Compose, конфигурация Nginx и пример переменных окружения.

- Инструкции по развертыванию, обновлению, резервному копированию и восстановлению.

- Описание структуры проекта и основных API.

- Руководство администратора.

- Дизайн-макеты и созданные графические материалы.

- Резервная копия БД и файлов на дату передачи.

- Реестр внешних сервисов, тарифов и владельцев учетных записей.

- Первичные редакции юридических текстов и правил, утвержденные заказчиком перед размещением.

26. Гарантия

Гарантийный срок — 30 календарных дней с даты подписания акта. В гарантию входит исправление воспроизводимых дефектов, из-за которых реализованные функции не соответствуют утвержденному ТЗ. Новые функции, контентные правки, изменения правил и несовместимые изменения сторонних сервисов оцениваются отдельно.

27. Что не входит в текущий объем

- Учетные записи и доступ экспертов к платформе.

- Приглашения экспертов и специальная роль «Эксперт».

- Личный кабинет пользователя, история собственных заявок и статусы.

- Переписка с автором, запросы уточнений и пользовательские уведомления.

- Комментарии и форумы под инициативами.

- Автоматический поиск похожих инициатив для пользователя.

- Авторизация по СМС, Госуслугам, Яндекс ID и другим провайдерам.

- Маршрутизация, пробки, панорамы и поиск организаций на карте.

- Развертывание собственного полного стека OSM-тайлов и геокодера.

- Автоматическое отклонение инициатив искусственным интеллектом.

- Автоматическое юридически значимое определение итогового топ-20.

- Интеграции с системами администрации города.

- Многоязычность.

- Независимое юридическое заключение или представительство перед Роскомнадзором; итоговые документы утверждает заказчик.

28. Риски

| Уровень | Риск | Мера |
| --- | --- | --- |
| Критический | Сжатый срок двух релизов | Заморозить ТЗ; ежедневный контроль блокеров; приемка Релиза 1 с 19 по 27 августа. |
| Критический | Не утвержден домен и инфраструктура | Утвердить владельца и зарегистрировать домен в первые дни; до этого использовать технический домен. |
| Высокий | Задержка регистрации приложения VK ID | Создать приложение и согласовать callback до начала Релиза 2. |
| Высокий | Задержка контента и юридических реквизитов | Передать сведения по таблице спорных вопросов; черновики используются только на staging. |
| Высокий | Конфликт дат 07.09 и 14.09 | Формально подтвердить дату публичного запуска и состав функций к каждой контрольной точке. |
| Средний | Несколько VK-аккаунтов у одного человека | Использовать анализ аномалий и ручное исключение голосов; не обещать идентификацию «один человек». |
| Средний | Публичные OSM-сервисы без SLA | Использовать сменного производственного поставщика тайлов. |
| Средний | Медиакампания вызывает рост нагрузки | S3/CDN для изображений, кеширование, rate limit и возможность увеличить сервер. |
| Средний | Администратор меняет пользовательский текст | Хранить исходную заявку и каждую ревизию. |
| Средний | Отсутствие контактов авторов | До публичного запуска решить, нужны ли контакты для приглашения авторов на круглый стол. |

| № | Релиз / блок работ | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Релиз 1. Закрытая версия и административная панель |  |
| 1.1 | Аналитика и проектирование | Уточнение требований, проектирование пользовательских сценариев, структуры БД, API и архитектуры приложения |
| 1.2 | UX/UI-дизайн | Дизайн-система на основе презентации, адаптивные макеты основных публичных и административных экранов |
| 1.3 | Инфраструктура и базовая архитектура | Создание проекта, настройка БД, серверной части, административной авторизации, staging- и production-окружений |
| 1.4 | Публичная часть платформы | Главная страница, описание проекта, сферы, каталог инициатив, фильтры и карточка инициативы |
| 1.5 | Карта инициатив | Подключение OpenStreetMap, маркеры, кластеризация, фильтрация, краткая карточка и переход к инициативе |
| 1.6 | Административная панель | Внесение инициатив администратором, модерация, редактирование, статусы, категории, районы и управление публикацией |
| 1.7 | Изображения и файлы | Загрузка до пяти изображений, проверка форматов и размеров, удаление EXIF, оптимизация и миниатюры |
| 1.8 | Статистика и выгрузки | Статистика по инициативам, категориям и районам, формирование XLSX-выгрузки |
| 1.9 | Тестирование и запуск | Функциональное тестирование, исправление дефектов, размещение, настройка резервного копирования и документация |
| 2 | Релиз 2. Публичная пользовательская версия |  |
| 2.1 | Авторизация через VK ID | Интеграция VK ID, создание локальных учётных записей, сессии и обработка блокировок |
| 2.2 | Подача инициатив жителями | Пользовательская форма подачи инициативы, привязка инициативы к автору, личный кабинет и статусы |
| 2.3 | Голосование | Правило «один пользователь — один голос за одну инициативу», подтверждение и хранение голосов |
| 2.4 | Защита от накруток | Ограничение частоты действий, фиксация сигналов аномальности, журнал подозрительных голосов и ручное исключение |
| 2.5 | Рейтинг и популярность | Счётчики голосов, сортировка и фильтр по популярности, публичный рейтинг и ручное присвоение топ-20 |
| 2.6 | Открытый режим и уведомления | Открытие каталога для гостей, пользовательские уведомления и переключение режимов платформы |
| 2.7 | Тестирование и публикация | Интеграционное тестирование, проверка голосования, нагрузочная проверка, публикация обновления и актуализация документации |
|  | Итого разработка | Релиз 1 + Релиз 2 |

Домен, сервер и внешние расходы

Работы по регистрации, технической настройке домена и сервера входят в стоимость Релиза 1. Сами услуги регистратора, облачного провайдера и сторонних сервисов оплачиваются заказчиком отдельно.

| № | Услуга | Работы разработчика |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Регистрация домена | Проверка доступности, помощь в выборе, регистрация на данные заказчика, настройка DNS и привязка к серверу |
| 3.2 | Регистрация и подготовка сервера | Создание аккаунта заказчика у российского провайдера, заказ VPS, настройка доступа, Docker, Nginx, PostgreSQL, HTTPS и резервного копирования |
| 3.3 | SSL-сертификат | Выпуск, установка и автоматическое продление сертификата |
| 3.4 | Резервные копии и объектное хранилище | Настройка расписания резервирования БД и пользовательских изображений |
|  | Ориентировочный бюджет первого года | Разработка и базовая инфраструктура |

29. Оставшиеся спорные вопросы — требуется решение заказчика

До письменного согласования указанных пунктов в разработке применяются предложенные значения по умолчанию. Изменение решения после начала соответствующего модуля может повлиять на срок и стоимость.

| № | Вопрос | Предлагаемое решение | Требуется от заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Публичность Релиза 1 | Посетители видят только информационную главную; каталог и карта доступны администратору в preview. | Подтвердить либо указать, должен ли каталог быть доступен по закрытой ссылке. |
| 2 | Дата публичного запуска | Рабочая целевая дата Релиза 2 — 07.09.2026; в презентации ранее указана контрольная точка 14.09.2026. | Утвердить одну дату и состав обязательных функций к ней. |
| 3 | Топ-20 и рейтинг | Голоса формируют рейтинг; топ-20 назначает администратор после экспертного/очного отбора. | Подтвердить, что топ-20 не обязан автоматически совпадать с 20 лидерами голосования. |
| 4 | Данные и публичность автора | По умолчанию хранится VK ID и отображаемое имя; публичное имя и дополнительные контакты скрыты. | Решить, нужны ли телефон/email для приглашения авторов и можно ли показывать имя в карточке. |
| 5 | Юридические документы | Разработчик готовит первичные редакции; заказчик утверждает как оператор ПД. | Передать реквизиты оператора, контакт, сроки хранения, ответственного за юридическое согласование. |
| 6 | Категории | Использовать перечень из раздела 8.1; «Электронные проекты» — рабочее название. | Утвердить окончательные названия, иконки и порядок категорий. |
| 7 | Граница города | Использовать согласованный GeoJSON-полигон административной границы Красноярска. | Указать официальный источник либо разрешить разработчику использовать OSM-границу с последующим согласованием. |
| 8 | Поставщик тайлов | Выбрать коммерческого OSM-совместимого поставщика с возможностью замены конфигурацией. | Утвердить поставщика, тариф и плательщика внешнего сервиса. |
| 9 | Домен и владельцы учетных записей | Домен, VPS/S3 и приложение VK ID оформляются на заказчика; разработчику выдается технический доступ. | Передать домен или поручить регистрацию, указать организацию-владельца и ответственного. |
| 10 | Автомодерация Релиза 2 | Только предварительная маркировка риска; решение всегда принимает администратор. | Утвердить: словари/правила или отдельная ИИ-модель, а также допустимый бюджет API. |