Приоритет источников

- Последние письменные решения заказчика и решения встречи.

- Согласованный заказчиком desktop-макет (с учётом косметических правок).

- Последний mobile-макет.

- ТЗ v1.1 — применяется во всём, что не было изменено более поздними решениями.

Если ТЗ противоречит более позднему решению — задавать вопросы и использовать более позднее решение.
Ничего самостоятельно не додумывать.

Достигнутые на встрече договорённости по макетам и логике сайта.

Основа — запись встречи от 11.08.2026 и последующие письменные решения заказчика.

| № | Раздел / функция | Договорённость | Что меняется относительно текущих макетов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая концепция | Сайт максимально упростить, убрать перегруженность информацией | Значительная часть существующих блоков исключается |
| 2 | Структура главной | Оставить 4 основных раздела: «Проект» → «Карта» → «Рейтинг инициатив» → «Новости» | Остальные самостоятельные разделы главной убрать |
| 3 | Верхнее меню | В навигации оставить эти же 4 пункта | «Проект», «Карта», «Рейтинг инициатив», «Новости» |
| 4 | Первый экран / «Проект» | Оставить краткое описание проекта | Расширенную презентационную часть сократить |
| 5 | Текст проекта | Использовать зафиксированную формулировку: «Общественная инициатива, которая собирает идеи горожан о развитии Красноярска: жители предлагают проекты и голосуют за лучшие, а самые популярные передаются администрации города.» | Текст уже использован в согласованном desktop-макете |
| 6 | Формулировка о поддержке проекта | Использовать формулировку: «Проект реализуется при поддержке АНО „Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив“» | Предыдущую формулировку о реализации за счёт гранта не использовать |
| 7 | Стадии проекта | Блок со стадиями проекта убрать | Полностью исключается |
| 8 | Счётчики на главной | Общие счётчики на публичной главной убрать. Исключение: под кнопкой «Предложить идею» показывать показатель «Количество собранных идей: __» | Другие публичные счётчики не выводятся; показатель количества собранных идей сохраняется |
| 9 | Сферы / категории на главной | Отдельный блок со сферами убрать | После вводного блока пользователь сразу переходит к карте |
| 10 | Карта | Карта становится одним из основных центральных блоков. В мобильной версии карта занимает ширину экрана; пользователь перемещает и масштабирует её внутри блока | На карте показываются инициативы метками; в mobile-макете границы карты должны сразу читаться как отдельный интерактивный viewport |
| 11 | Фильтрация карты | Для обычных посетителей фильтрация по категориям не нужна | Публичные фильтры убрать |
| 12 | Категории инициатив | Категорию инициативе назначает администратор, а не пользователь | Пользователь категорию при создании не выбирает |
| 13 | Карточка на карте | При клике по метке показывать краткую информацию и кнопку «Подробнее» | Добавить переход на детальную страницу инициативы |
| 14 | Кнопка создания инициативы | В интерфейсе должна быть заметная кнопка «Предложить идею» / «Предложить проект» | Через неё пользователь начинает подачу инициативы |
| 15 | Детальная страница инициативы | Отдельная страница инициативы сохраняется | Пользователь может перейти в неё с карты и других блоков |
| 16 | Автор инициативы | Вместо поля «Источник» показывать автора инициативы: имя / фамилию | «Источник» исключается |
| 17 | Публичный номер / ID | Публичный ID инициативы посетителю не показывать | Поле убрать с публичной страницы |
| 18 | Изображения инициативы | Для инициативы достаточно одного изображения | Галерея / слайд-шоу не нужны |
| 19 | Голосование | На странице инициативы должна быть возможность сразу проголосовать | Предположительно в формате лайка / простой кнопки |
| 20 | Количество голосов | На инициативе должно быть явно видно число полученных голосов | Используется как показатель популярности |
| 21 | Рейтинг инициатив | Добавить отдельный блок «Рейтинг инициатив» | Название зафиксировано именно так |
| 22 | Отображение рейтинга на главной | Рейтинг показывать в виде горизонтального слайдера карточек | В карточке: изображение, автор, название, количество голосов. На мобильном экране показывать основную карточку и часть следующей, чтобы был понятен свайп |
| 23 | Сортировка рейтинга | Инициативы располагаются по популярности / количеству голосов | Самые популярные — первыми |
| 24 | Голосование из рейтинга | Обсуждалась возможность голосовать непосредственно из блока рейтинга | Встреча не зафиксировала окончательно механику; число голосов показывать точно |
| 25 | «Смотреть все» | У рейтинга должна быть кнопка «Смотреть все» | Ведёт на полный список инициатив |
| 26 | Все инициативы | Полный список инициатив отображать отдельной лентой / списком карточек | Публичная фильтрация здесь также не нужна |
| 27 | Новости | Добавить отдельный раздел «Новости»; на главной новости показываются горизонтальным слайдером | На мобильном экране использовать ту же механику, что в рейтинге: основная карточка + видимая часть следующей для подсказки свайпа |
| 28 | Карточка новости | В превью новости показывать дату и название | Возможна картинка |
| 29 | Детальная новость | При клике открывается полноценная страница новости | Название, текст новости, при необходимости изображение |
| 30 | Сортировка новостей | Сначала показывать самые свежие новости | Более старые доступны через слайдер |
| 31 | Управление новостями | Новости самостоятельно добавляет и редактирует администратор | Нужна соответствующая возможность в админке |
| 32 | Подвал | В подвале оставить ссылки на правила модерации, политику, контакты и партнёров | Партнёры — небольшими иконками |
| 33 | Контакты | Из контактной информации оставить только электронную почту | Отдельный расширенный раздел контактов убрать |
| 34 | Организаторы / партнёры / контакты | Отдельный самостоятельный блок с организаторами, партнёрами и контактами убрать | Партнёры и email переносятся в подвал |
| 35 | Правила | Для правил не делать отдельную страницу | По клику должен скачиваться PDF-файл |
| 36 | Брендбук | Оформление приведено в соответствие с переданным брендбуком | Актуальные элементы брендбука использованы в согласованном desktop-макете |
| 37 | 400-летие | Использовать официальный вариант элемента / логотипа «400-летие» из брендбука | Официальная версия уже использована в макетах |
| 38 | Фон первого экрана | Фоновую графику первого экрана использовать из брендбука | Вариант из брендбука уже использован в макетах |
| 39 | Авторизация | Для подачи инициативы и для поддержки / голосования за чужую инициативу используется авторизация через VK ID | Отдельная регистрация / пользовательский аккаунт с личным кабинетом не нужны. Просмотр публичной части доступен без авторизации |
| 40 | Личный кабинет пользователя | Личный кабинет для жителя не создаётся | После VK-авторизации пользователь только подаёт инициативу / голосует |
| 41 | Макет авторизации | Пользовательский сценарий после нажатия «Предложить идею» показан в макетах | Сценарий зафиксирован: VK ID → форма инициативы → подтверждение отправки |
| 42 | Форма инициативы | Пользователь вводит имя, название, описание, геоточ­ку и изображение | Имя должно подтягиваться / определяться после VK-авторизации |
| 43 | Категория в форме | Пользователь категорию не выбирает | Категорию позднее присваивает администратор |
| 44 | Геопривязка | При создании инициативы обязательна привязка к месту на карте | Сохраняется |
| 45 | Изображение в форме | Пользователь может загрузить один файл / одно изображение | Ограничение вместо нескольких изображений |
| 46 | Административная статистика | Общую статистику публично не выводить | Администратору достаточно существующей возможности получать / выгружать данные |

Что осталось получить / уточнить

| Вопрос | Статус |
| --- | --- |
| Новый текст описания проекта | Получен и зафиксирован: «Общественная инициатива, которая собирает идеи горожан о развитии Красноярска: жители предлагают проекты и голосуют за лучшие, а самые популярные передаются администрации города.» |
| Формулировка о поддержке проекта | Получена и зафиксирована: «Проект реализуется при поддержке АНО „Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив“» |
| Брендбук / элементы 400-летия и фон | Брендбук и элементы 400-летия получены и использованы в макетах |
| Пользовательский макет сценария «Предложить идею» → VK-авторизация → форма инициативы | Отрисован и показан в макетах: VK ID → форма инициативы → подтверждение отправки |
| Конкретный визуальный вид кнопки голосования | Зафиксирован в согласованном desktop-макете: кнопка «Поддержать» |
| Возможность голосовать прямо из карточки в «Рейтинге инициатив» | В разговоре обсуждалась, но окончательно однозначно не зафиксирована |

Ключевой итог: заказчик согласовал существенно упрощённую структуру публичной части: кратко о проекте → карта инициатив → рейтинг → новости, без публичных фильтров, стадий проекта и лишних информационных разделов. Из публичных счётчиков сохраняется только «Количество собранных идей» под кнопкой «Предложить идею». Новости — самостоятельный функциональный блок. Авторизация через VK ID требуется и для подачи инициативы, и для поддержки / голосования. Desktop-макет согласован заказчиком с учётом косметических правок; мобильная версия следует той же логике, при этом карта занимает ширину экрана и масштабируется внутри блока, а рейтинг и новости листаются горизонтальным свайпом с видимой частью следующей карточки.